# 專案週報：Blue-AI 合約智能比對助理

報告日期：2026-06-27（週報區間：2026-06-23 ~ 2026-06-27）
彙整人：專案團隊
專案定位：「像有一個資深法務顧問幫你審合約」—— 讓法務與 PM 在 30 分鐘內完成過去需要 2 小時的合約審查。

## 一、本週完成事項

### 核心功能：AI 雙重驗證系統上線

本週最大的進展是完成「雙 AI 審查員（MAS）」機制。過去系統只靠一套規則引擎判斷風險，現在加入了兩個 AI 代理人，從不同角度交叉審閱，讓判斷更有說服力。

運作方式簡單說：

- AI 審查員 A（嚴格派）：站在「最壞情況」角度，假設對方的每一條修改都可能對我們不利

- AI 審查員 B（務實派）：對照台灣業界常見的合約慣例，評估這個改動在業界是否正常

- 兩個 AI 各自獨立判斷，互不知道對方的意見（避免互相影響）

- 最後由「裁判矩陣」綜合兩者意見，輸出最終結論

輸出結果有兩種標籤：

- ✓ 雙重驗證（綠色）：兩個 AI 意見一致，判定可信

- ⚠ 待確認（黃色）：兩個 AI 有明顯分歧，建議人工判斷

為什麼要讓 AI「說不確定」？
 與其讓 AI 在模糊地帶硬給一個可能錯誤的答案，不如誠實標記「這裡需要人來決定」。這對法律合約場景尤其重要。

### 本週其他完成項目

- NDA 測試合約製作

  - 製作兩份 NDA 合約模擬版本：甲方原版 vs 乙方修改版

  - 乙方版本埋入三處對甲方不利的條款（保密期縮短、賠償上限、AI 訓練例外）

  - 系統成功偵測到全部三處風險，驗證通過

- 學術文獻研究

  - 收集並閱讀 6 篇國際研究論文，確認本系統的雙 AI 設計有學術依據

  - 關鍵發現：「讓 AI 先看對方意見再回答」會讓 AI 傾向附和，因此我們的設計採用獨立盲評

- 法務合約申請

  - 已向公司法務部門發信，申請 NDA 與 IT 採購合約真實樣本，作為更貼近實際使用的測試素材

- 文件全面更新

  - 系統說明文件、開發計畫、技術規格同步更新至最新狀態

### 架構研究與競爭分析（6/27 新增）

- 回應外部工程師技術審查

  - 外部工程師提出四項系統架構疑問（大型合約效能、關鍵字比對彈性、AI 獨立性、無歷史記錄）

  - 逐條說明設計理由：這些都是有意識的取捨，不是遺漏

  - 整理為正式回應文件 docs/specs/engineering_review_response.md

- 研究國際合約 AI 框架，評估可借鑑的設計

  - 研究四個國際進階架構模組，找出在不大改系統的前提下可採用的部分：

    - 自我驗證機制：AI 生成替換條款後，系統自動反向檢查數值是否符合談判底線，不符合就重新生成（類似程式碼的自動測試，可近期實作）

    - 條款結構化解析：先讓 AI 把自然語言條款轉成結構化數字，再用規則比對數字，解決現有「寫法不同就漏判」的問題

    - 條款異動熱度摘要：在報告最後自動標出「最多被改動的 Top 3 條款」，讓主管一眼看清談判重點

- 與國際框架的競爭定位確認

  - 國際大型框架多為研究論文或大公司路線圖，Blue-AI 的優勢是：跑得起來、有數字、針對台灣

  - 我們的 100% 高風險召回率是可追溯的（38 筆人工標注），不是行銷話術

  - AI 誠實說「不確定」的設計，在法律場景比硬給答案更有價值

## 二、系統驗證數字

| 合約版本 | 合約特性 | AI 意見一致（confirmed） | AI 有分歧（pending） | pending 率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v2 服務條款降級 | 數字明確、風險直白 | 2 | 0 | 0% |
| v3 責任條款加重 | 同一條款含有利與不利面 | 1 | 2 | 67% |
| v4 保護條款刪除 | 明顯對甲方不利 | 6 | 0 | 0% |
| v5 終止條款偏甲方 | 條款明確 | 1 | 0 | 0% |

v3 出現 67% pending 是合理的：第 11.1 條同時包含「除外責任被刪（對甲方不利）」與「賠償上限從 12 個月提高到 48 個月（對甲方有利）」，同一條款有兩個截然不同的面向，AI 誠實標記需要人工判斷，這正是系統設計的意圖。

## 三、月會 Demo 建議流程（含 MAS）

| 時間 | 展示重點 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 0–2 分 | 選 v4 範例合約 | 6 處高風險全部顯示「雙重驗證」綠色標籤，視覺衝擊強 |
| 2–5 分 | 展開高風險條款 | 三層協商對策 + 可直接複製的替換條款文字 |
| 5–8 分 | 切換到 v3 範例 | 出現「待確認」黃色標籤，展示兩個 AI 的不同觀點 |
| 8–10 分 | 說明設計理念 | 「AI 敢說不確定，讓人工判斷，不是讓 AI 自己下最終決定」 |

## 四、下週計畫（2026-06-30 ~ 2026-07-07）

- Demo 流程彩排：端對端完整跑一遍，確認 v3 與 v4 的敘事切入點順暢

- NDA 規則補強：保密期從 5 年縮短為 2 年、單向保密改為雙向保密，目前系統尚未偵測這兩項風險，需補充規則

- 法務合約收件後測試：若法務部門提供真實 NDA，上傳測試並驗證結果

## 五、累積進度

Phase 0  定題與設計         ████████████  100% ✅ Phase 1  MVP 核心管道       ████████████  100% ✅ Phase 1.5  AI 雙重驗證      ████████████  100% ✅ Phase 2  功能擴展           ░░░░░░░░░░░░    0% ⬜ Phase 3  企業級部署         ░░░░░░░░░░░░    0% ⬜  競賽 Demo 目標完成度：       ████████████  100% ✅

文件版本：2.0｜2026-06-27｜Blue-AI Team